- 建设工程设计合同

- 合同编号：

委托方（甲方）：广东省人民医院

设计方（乙方）：

合同名称：

工程地点：

签订日期：     年   月   日

- 中华人民共和国建设部

制定

- 国家工商行政管理局

甲方：广东省人民医院

乙方：

乙方向甲方就广东省医学科学院转化医学中心装修改造项目提供方案设计服务， 经双方协商一致，签订本合同。

- 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》；

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；

1.3 建设工程批准文件。

1.4 中标通知书

- 项目概况

2.1改造内容及估算费用如下：

2.2项目规模及现状：总建筑面积约22120㎡，共11层，项目总投资约9470万元，其中建安费为8265万元。现状建筑主体结构工程已完工，公共区域为精装修，其余区域为单间间隔的毛坯状态。

2.3建设目标：通过本项目建设，建设我院转化医学中心，建设研发生产场地及配套办公场所，开展各类型实验。

2.4项目功能规划：项目拟设计成为研发生产场地及配套办公场所，其中实验场地功能规划如下：

前台、接待区、样本前处理间（60㎡）、标本库（约1300㎡）、冷库（约600㎡、自动化冷库系统（200-400万标本量））、液氮库（含自动化液氮存储系统，可考虑用液氮塔）、低温冰箱库、独立PI实验室（100㎡*3个）、独立实验室（100㎡*30个）（以上每个实验室内分小的细胞培养室、公共操作间、PI办公区等）、独立实验室（200㎡*10个，含细胞室、试验区、小会议室等）、3D打印技术与应用研究室、医工结合实验室、管理办公室、展厅、公共设备平台（设置各功能仪器室（流式/PCR/WB成像/高内涵/高分辨显微镜等）、细胞培养室、分子生物学实验室、病理病理学实验室、FISH等遗传实验室、公共操作间、小会议室）、重点实验室（1-2个）、心血管病学实验室、肿瘤学重点实验室、肾病重点实验室（约1000㎡）、组学设备研究平台（组学与精准医学技术转化中心）、动物实验中心（含大小动物实验室）、III级实验室、会议中心（大会议室200-300㎡、另设100㎡、50㎡会议室）、GMP实验室（包含干细胞、GART等细胞研究配置室）等、露台休息区等。部分实验室应达到生物安全II级、III级要求。

（以上项目概况为项目的暂定概况，供乙方参考，最终以甲方或政府主管部门审批通过工程范围为准，乙方对项目状况已有充分的了解。

- 设计依据

3.1 甲方给乙方的委托书或设计中标文件；

3.2 甲方提交的基础资料及文件；

3.3 国家批准文件；

3.4 国家及地方有关建设工程勘察设计规范。

- 本合同设计项目的范围、内容、要求:

4.1 本项目工程设计的范围：本项目计划投资及建筑红线范围内所含的方案设计内容。

4.2 本项目工程设计的内容：

（1）提供完整的设计方案及效果图（需达到作为施工图设计依据的深度）。

（2）建筑方案满足使用单位功能需求，符合设计任务书要求。

（3）配合可研报告编制单位完善方案优化。

4.3 本项目工程方案阶段设计深度要求；

（1）提供完整的设计方案（包括工程概况、设计构思、设计理念描述、装饰设计说明、装饰材料表、技术经济指标、投资估算等）、各类公共实验平台配套设计、选型等相关方案设计图纸；

（2）方案图册：设计图纸包括平面图、顶面图、主要部位立面图、关键节点大样图、功能分析图、重点部位效果图。重点部位效果图包括但不限于：建筑外立面、主要公共空间（含电梯厅、大堂、走道、卫生间等）、各类实验室、会议室、办公室等。

（3）效果图：整体鸟瞰图，要求清晰表达建筑与周边环境的整体关系；新建单体建筑主要视点透视图，要求两个以上不同透视点。改造单体建筑主要视点透视图，要求一个以上不同透视点。

（4）交通系统规划和相关分析图：内容包括地块内外动态与静态交通规划、停车场（库）界线、地面停车方式规划等。

（5）地下空间利用平面图：内容包括地下空间（含人防区）的规划布置、功能划分、人车交通组织等。

（6）绿化景观与室内环境设计：内容包括室内、外绿化配置、景观组织及构成室内环境要素的设计。

（7）室外管线设计：内容包括给排水、供电、电信、智能化、燃气、化粪池等地下管线设施的布局。

（8）实现本项目使用功能的相关方案设计。

以上设计深度要求按需，最终以甲方确认为准。

- 甲方应向乙方提交的有关资料及文件（不限于以下乙方为完成设计工作而需要甲方提供的必要原始资料）：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书（含电子版） | 1 |  |
| 2 | 详细勘察报告（含电子版） | 1 | 可按阶段性成果逐步提交 |
| 3 | 物探报告（含电子版） | 1 |  |
| 4 | 需改造建筑物的施工图纸、相关检测或鉴定等资料（含电子版） | 1 |  |

- 乙方应根据设计工作进度计划向甲方交付的设计图纸及文件详见下表（设计工作进度计划表）：

| 序号 | 设计文件名称 | 工期要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 方案阶段成果文件 |  |
| 1 | 设计方案文件 | 合同签订后30个日历天内完成方案设计，并在甲方提出修改意见后10日历天内完成补充、修改。 |

- 合同设计收费

7.1 本合同方案设计收费为人民币               （￥          元）（以下称“合同价”）。

7.2本工程方案设计费按以下原则结算：

方案设计合同结算价A=工程设计收费基价（采用内插法计算）×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×30%×（1-10%）×（1-方案设计费报价下浮率）。

方案设计合同结算价B=经审定的初步设计概算批复对应的基本设计费*30%*（1-10%）*（1-方案设计费报价下浮率）

其中，工程设计收费基价以概算批复建安费作为本工程设计收费计费额；专业调整系数采用1.0；工程复杂程度调整系数采用1.0（II类）；附加调整系数采用1.0；方案设计工作量占比30%；方案设计费限价下浮率10%；方案设计费报价下浮率=（1-方案设计费报价/方案设计费最高限价）×100%=                   。

最终方案设计合同结算价取A和B中的低值，但不超合同价，超过合同价的以合同价进行结算。

7.3设计费支付进度详见下表（按收到乙方发票时起算日期）：

| 付费次序 | 支付比例 | 付费额 （万元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 （预付款） | 合同价的20% |  | 本合同签订生效后，甲方收到乙方支付申请和发票后15个工作日内 |
| 第二次付费 | 合同价的60% |  | 完成方案设计并且可行性研究批复后，甲方收到乙方支付申请和发票后15个工作日内 |
| 第三次付费 | 合同结算价的尾款 |  | 本项目概算批复，审定结算，甲方收到乙方支付申请和发票后15个工作日内 |

- 双方责任

8.1 甲方责任：

8.1.1 甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关法规、标准进行设计；

8.1.2 对于乙方提交的文件资料，甲方应于收到的当天向乙方确认已收悉。

8.1.3 甲方变更委托设计项目、规模、条件等，或有漏项、或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方可另行协商乙方交付设计文件的时间，但给予乙方完成相应阶段设计文件的时间最长不超过15天，且合同价不作调整。如乙方不配合返工迟延交付设计文件的，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额2‰违约金，延迟超过15天，甲方有权解除合同，未支付的合同价款不再支付。

8.1.4 甲方委托   为本项目负责人（电话号码： ；邮箱地址：），所有往来信息、邮件均以该负责人手机号码、邮箱地址发出为准，如人员出现变更时，需及时与乙方予以确认。

8.1.5 甲方应保护乙方的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

8.2 乙方责任

8.2.1 乙方按本合同规定的内容、时间向甲方交付设计文件。并对其完整性、正确性等成果的质量负责。如果成果中出现了遗漏或错误，乙方负责修改或补充。乙方仅对本合同规定的乙方应提交的成果或根据本合同规定的乙方自身的行为承担责任，对甲方聘用的第三人的成果或行为乙方不承担任何责任。

8.2.2 乙方委托     作为本项目商务协调（电话号码： ；邮箱地址： ）， 作为本项目负责人（电话号码： ；邮箱地址： ）， 作为建筑专业负责人（电话号码： ；邮箱地址： ）， 作为结构专业负责人（电话号码：  ；邮箱地址： ）， 作为给排水专业负责人（电话号码：  ；邮箱地址： ）， 作为电气专业负责人（电话号码：  ；邮箱地址： ）， 作为暖通空调专业负责人（电话号码：  ；邮箱地址： ）， 作为景观专业负责人（电话号码：  ；邮箱地址： ）。乙方按本合同第六条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件，所有往来信息、邮件均以项目负责人手机号码、邮箱地址发出为准，如人员出现变更时，需及时与甲方予以确认。

8.2.3 除经甲方书面同意，乙方可将特殊专业设计业务交由有关专业设计资质的单位承担外，乙方不得将本合同下的设计任务进行分包、转包，否则甲方有权解除合同，乙方需向甲方赔偿合同价的30%作为违约金。

8.2.4 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

8.2.5 设计方应在开始设计工作前向委托方提供从事本项目主创设计师及相应设计人员的名单、联系方式、所承担的工作内容及工作经历等相关资料。在委托方确认后，未经委托方同意，设计方不得中途更换设计人员。如因特殊原因必须更换，设计方须及时通知委托方，并告之原因，并经委托方同意方可更换。未经甲方同意，乙方擅自更换设计人员的，每次罚款1000元，达到三次的，甲方有权解除本合同，未付的合同价款不再支付。

8.2.6 项目履约担保金额为合同价的5%，乙方须在收到方案设计委托函后的20日内提交履约保函。履约保函应以由在中国注册的国有商业银行或股份制商业银行的支行及其以上级别的银行开具的银行保函的形式提供。履约担保期限覆盖乙方设计工期。

- 违约责任：

9.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的设计费；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付费用。

9.2 甲方应按本合同第七条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，承担支付金额1‰的逾期违约金，最高限额为合同价的30%。同时，乙方将顺延下阶段工作成果提交的日期；逾期超过7日以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。由此造成项目延误的责任，与乙方无关。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，停缓建超过6个月以上时（自停止日起计算），甲方均按第9.1条规定支付设计费；

9.3 如果延误工期，乙方向甲方支付的误期损害赔偿费每天为合同价的3‰；误期损害赔偿费的最高限额为合同价的30%。延误工期超过30天的，甲方有权解除本合同。乙方收到甲方书面解除合同通知后10日内完成设计资料的交接并退场。乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金按国家现行有关规定执行，最多不超过乙方已收取的设计费。

9.4 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还已收设计费。

- 其他

10.1 本合同中所指时间为工作日。工作日是指不包括周六、周日及中国法定节假日在内的工作天；

10.2 甲方如需乙方派设计师进驻现场进行配合与解决有关问题时，甲方应为乙方派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作便利条件。

10.3 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

10.4 乙方的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，乙方应当严格按照经甲方审查同意的设计文件设计。（设计文件需政府有关部门审查或批准的，甲方应在审查同意乙方的设计文件后7日内，向政府有关部门报送设计文件，乙方应予以协助）；

10.5 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用；

10.6 设计人制作完成本合同设计文件的地点在设计方所在地；

10.7 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；

10.8 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由工程所在地建设行政主管部门调解，调解不成时，可选择以下第（1）种争议解决方式：

（1）　提交广州仲裁委员会仲裁；

（2）　依法向被告所在地人民法院起诉。

10.10 本合同一式拾份，甲方 陆  份，乙方 肆  份；

10.11本合同经双方签章后生效；

10.12本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 签订合同代表： | 签订合同代表： |
| 单位地址：广州市中山二路106号 | 单位地址： |
| 邮政编码：510100 | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

廉洁诚信合同

项目名称：

甲方：广东省人民医院

乙方：

廉洁诚信合同

为深入贯彻党的十八大精神，严格执行中纪委提出的“八项规定、六项禁令”，以创建廉洁诚信医院为契机，切实履行诚信承诺制度。按照党风廉政建设和工程建设、政府采购的有关要求，执行卫生部《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》和《广东省医药购销领域商业贿赂不良记录制度实施意见》等相关规定，经采购（信息、工程建设）单位：广东省人民医院/广东省医学科学院（以下简称甲方）与医药用品经销（咨询）单位：

（以下简称乙方）协商，特订立此合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及甲方的有关廉政规定。

(二)严格执行双方签定的文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设、医药购销等相关管理规章制度。

(四)建立健全廉洁诚信制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级主管部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

(一)甲方应当严格执行医药产品购销、工程、信息建设维护合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

(二)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方宣传费、开单费、回扣、提成、礼金、有价证券和贵重物品等。不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方采购有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(四)严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

(五)甲方医务人员不得私自在诊室、病区接待乙方销售代表。

第三条  乙方义务

(一)进入医院的医药用品一律由医院相关职能科室统一管理，统一采供。乙方指定       作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

(二)乙方不得以任何理由给甲方及其工作人员促销费、开单费、提成、礼金、有价证券、贵重礼品等好处；不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动；不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)乙方的新产品宣传推广工作，可通过医院相关职能科室同意后公开组织，不准乙方代表个人在科室及病区进行医药用品宣传和临床促销，干扰正常诊疗工作秩序。

第四条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应给予赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，一经发现，甲方有权终止购销合同或采购资格，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

第五条  双方约定：本合同甲乙双方要认真执行、互相监督。采购、信息、工程建设单位所在地的纪检监察部门按职能负责，对合同履行情况进行监督检查，提出在本合同规定范围内的检查意见。甲方工作人员和乙方及其代理人在医药销售中有不良行为的，经查实列入不良记录的，对双方工作人员按章处理，对乙方产品采取限购、停购或者取消其进入医院资格。

第六条  本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

第七条  本合同一式三份，甲乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方：(盖章)                  乙方：(盖章)

法定代表人：                  法定代表人：

（或授权人）                  （或授权人）

年   月   日