**采购银联对账接口服务项目需求**

# 项目名称

项目名称：采购银联对账接口服务项目

# 项目内容

项目功能如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 功能模块 |
| 1 | 采购银联对账接口服务项目 | [需求详见3.1](#_6.1.1、大数据服务器) |

# 详细功能描述

# 3.1.1需求总述

按日提供银行卡刷卡、社保卡/医保电子凭证（医保个账）、微信/支付宝、无感信用支付的交易对账单，包括但不限于以下场景、支付方式和银行商户：

|  |  |
| --- | --- |
| **场景** | **支付方式** |
| 线下收费窗口 | 银行卡 |
| 社保卡（医保个账） |
| 医保电子凭证（医保个账） |
| 无感信用支付 |
| 自助机 | 银行卡 |
| 社保卡（医保个账） |
| 医保电子凭证（医保个账） |
| 微信 |
| 支付宝 |
| 无感信用支付 |
| 微信公众号、诊间处方扫码等线上场景 | 无感信用支付 |

# 3.1.2数据说明

账单数据至少包含但不限于以下内容：

1. 汇总数

* 总交易笔数、收款笔数、收款金额、退款笔数、退款金额

二、明细字段

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **参数** | **说明** |
| 1 | 收单机构名称 | 必填 |
| 2 | 商户号 | 必填 |
| 3 | 商户名称 | 必填 |
| 4 | 终端编号 | 有终端设备时必填 |
| 5 | 交易方式 | 必填  银行卡  社保卡（医保个账）  医保电子凭证（医保个账）  微信  支付宝  无感信用支付 |
| 6 | 系统参考号 | 刷卡交易必填 |
| 7 | 交易流水号 | 微信/支付宝/无感信用支付交易必填 |
| 8 | 商户流水号 | 必填  商户支付/退款时上送的商户流水号 |
| 9 | 交易日期 | 必填 |
| 10 | 交易时间 | 必填 |
| 11 | 交易类型 | 必填  （收款/退款） |
| 12 | 交易金额 | 必填 |
| 13 | 银行账号（卡号） | 刷卡交易必填 |
| 14 | 发卡行 | 刷卡交易必填 |
| 15 | 卡类别 | 刷卡交易选填  （借记卡/贷记卡） |
| 16 | 备注 | 选填 |

# 3.1.3格式说明

**方式：**支持按日期、商户号实时查询交易对账单

--此方式需提供接口文档说明、接口地址及调用参数（含生产环境、测试环境）

# 3.1.4扩展应用说明

根据未来业务发展，若有新增支付场景、支付方式和合作银行，需按相同要求字段提供账单数据，不再额外收费。

# 项目工期

1. 自合同签订日起，须在\_\_5\_\_\_个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。
2. 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在 10 个工作日内确认《需求规格说明书》。
3. 须在《需求规格说明书》确认后的\_\_\_30\_\_个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。
4. 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行\_\_1\_\_\_个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

# 后续维护服务

软件维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为 24 个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。承建商提供专职工程师 名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7\*24小时响应服务。

在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。

# 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的65%。

(三)免费维护期结束后，由院方对承建商在服务期内应完成任务进行确认并通过后1个月内，支付最后一笔尾款。