东川门诊耳鼻喉科电测听及嗓音检测室采购安装合同

甲方（采购单位）： 广东省人民医院

乙方（供货单位）：

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就广东省人民医院东川门诊5层门诊区域装修改造期间，耳鼻喉科电测听及嗓音检测室采购安装事宜协商一致，订立本合同。

一、合同范围及价款

甲方同意从乙方购买 耳鼻喉科电测听室 设备，在东川门诊5层改造完成后由乙方拆除回收所采购的耳鼻喉科电测听室，并配合甲方易地安装原有耳鼻喉科嗓音检测室一间。货物采购如下：（详细参数见附件）：                                           单位：元（人民币）

| 序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电测听室 |  | 见附件 |  | 3 |  |  |
| 2 | 嗓音检测室复装 |  | 按现场参数 |  | 1 |  |  |
|  | 合计（大写）人民币： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |

上述费用已包含且不限于运输费、包装费、保险费、税费以及保护拆除、回收拆除、安装、调试、软件费、6个月内全部耗材费用（乙方在清单中漏报、少报的费用，均视为已隐含在总报价中，甲方无须再向乙方支付总报价之外的任何费用）、检验费(含设备安装验收取证费）及培训所需费用等伴随服务的费用。甲方不再另付任何费用。

工期：合同签订后16 个日历天内完成供货、安装与调试工作，若需调整工期的，以甲方书面正式通知为准。

交货地址: 广州市越秀区中山二路 106 号广东省人民医院基建房管科。

二、价款支付

1、乙方应按甲方要求提供相应的合格产品送货到甲方指定地点 。签收仅对乙方到货的确认，不代表货物验收合格。在双方确认验收合格前，货物损坏、灭失的风险由乙方承担。

2. 本项目采用工程量按竣工图计算，综合单价按发包人或其委托的第三方造价咨询单位审定的施工图预算综合单价包干，施工费结算价经发包人或其委托的第三方造价咨询单位审定，按施工费中标下浮率下浮的方式进行结算。

3、乙方在本项目竣工验收合格后，申请支付至合同总额的50 %；乙方按甲方要求及时提供完整、有效的结算资料并经我院审计部门审核审定，申请支付至合同总额的100%。

三、售后服务

1.本合同下交付的货物均需由乙方提供 6 个月质保服务。质保期自验收合格且甲乙双方代表在产品验收单上签字之日起计算。保修和技术支持费用计入总价。

2.质保期内，乙方负责对其提供的产品进行质量保证，免费维修（含零配件更换）。保修期内，乙方负责对其提供的产品免收维修费。

3.产品故障报修的响应时间：合同质保期内，到达现场时间为24小时内。如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，乙方应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方使用。

4.保修期内如果乙方服务不到位，甲方有权找相关公司服务,所产生的费用，由乙方承担。

四、交货验收

1、在交货前，乙方或制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并交与甲方出厂检验合格证和交货检验记录，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。乙方提供的货物必须包装完整，具备装箱单、合格证/质检证书、保修卡（国产设备）、安装报告、中文、英文说明书（国产设备可无英文说明书）等资料。

2、乙方必须在甲方在场的情况下当场拆封合同项下的所有货物的包装，并将质保卡、使用说明书、设备总装配图、出厂检验报告、随机配件等交甲方签收。验收后甲乙双方在《验收报告》上签字盖章，该报告作为甲方向乙方因短少、缺陷或其他与合同不符合情形索赔的有效证据。如果发现质量、规格或数量三者与合同不符，在质保期前甲方有权向乙方提出索赔。

3、验收应依据本合同约定的相关要求和标准，如合同未明确约定的，按照合同法的有关规定办理。验收结果应经甲乙双方签字确认。

4、验收过程中如产生争议，甲乙双方应采取有效措施保护现场，并通过协商解决，协商不成的按本合同相关规定执行。

五、包装要求

1、乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取国家或专业标准，包括防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施。包装不符合标准或约定，造成货物毁损灭失或其他后果的，由乙方承担全部的责任。

2、设备到货拆卸所产生的所有包装材料，由乙方自行清理至医院外。

六、检验、安装、调试、拆除回收

1、乙方应在到货后 5 日内完成对设备的安装与调试，达到合同约定的要求和标准，并保证设备的正常运转。甲方在安装与调试过程中提供必要的协助和配合。

2、设备整机经联运测试完全符合约定的技术指标，经双方代表签字确认后，即完成了对全部设备的最后验收。

3、在安装调试期间，如果乙方提供设备、材料有缺陷或由于乙方技术人员的指导错误或乙方提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成甲方设备、材料损坏、乙方应采取必要的补救措施，并赔偿甲方的损失。

4、如果任何被检验的物品不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应按甲方要求及时更换被拒绝的物品，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求，对此甲方具有选择权。

5、如果在合同条款第八条规定的质保期内，根据检验结果发现货物的质量规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方应及时向乙方提出索赔。

6、乙方需在甲方指令下拆除回收已安装调试使用的3间电测听检测室，具体拆除回收时间以甲方通知为准，且相关拆除回收费用已包含在合同中。

七、附随服务

乙方应提供下列服务:

1、实施所供货物的现场组装、调试和启动指导，直至设备运作正常；

2、提供货物组装和维修所需的工具；

3、为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4、在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护并对甲方人员进行培训，直至全面掌握为止；

5、上述乙方应提供附随服务的费用已包含在合同价中。甲方不再另付任何费用。

八、保证

1、乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，符合甲方要求正品行货，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正查过运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负全责。

2、质保期内乙方收到通知后应在24小时内及时免费维修或更换有缺陷的货物或部件，乙方承担由此发生的所有相关费用。

3、如果乙方收到通知后在合同规定的时间内没有及时维修、重作、更换以弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

4、乙方保证所提供的货物不存在权属争议或侵犯他人权利的情形，若其他第三方对乙方所提供的货物提出权利主张，影响甲方使用或导致甲方须承担赔偿责任的，乙方除向甲方返回全部已付款项外，还须按合同总价的30%支付违约金。

九、违约及索赔

1、乙方无正当理由逾期交货的，每逾期一天，按照1000元/天向甲方支付违约金，逾期超过10个工作日，甲方有权解除本合同。甲方解除合同的，乙方仍须支付该合同总金额5%的违约金。

2、如单项设备因客观原因未能交货，经甲方同意后，乙方可提供优于原设备参数的产品予以替之，但不能加收费用；如不能提供优于原设备参数的产品，需向甲方赔付设备合同价的2倍作为违约金。

3、质保期内，若乙方有拖延维修、排除故障等怠于履行质保责任的情形，甲方向乙方发出三次以上（不含第三次）书面警告的，则在第三次书面警告后三个工作日内需向广东省人民医院银行账户缴纳1000元/次罚金。若不按时缴纳，将被列入广东省人民医院供应商不良记录，5年内不得与我院合作。

4、乙方对供货的产品质量、规格和性能未达到合同或国家标准承担责任，而甲方在合同条款第八条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，乙方应按照甲方要求按照以下约定承担违约责任：

（1）乙方同意退货并将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物偏差情况、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部损失费用。同时，乙方应按合同条款第八条规定，相应延长所更换货物的质保期。

十、分包和转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得将合同全部或部分分包或转让，如有分包，则视为乙方违约。

十一、不可抗力

签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十二、因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

十三、争端的解决

1、因产品的质量问题发生争议，由广州技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定；鉴定费用由乙方先行垫付。产品符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；反之，由乙方承担。

2、合同期间，双方发生的一切争端首先应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十四、合同生效

1、本合同条款应在双方法人或授权代表签字、盖章及合同正文规定的其他条件成立后生效。

2、本合同正文、附件、通知、招标文件（如有）及补充协议为合同不可分割的部分，具有同等效力。

3、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

甲    方：（盖章）广东省人民医院

法定代表人：

委托代理人：

地    址：广东省广州市越秀区中山二路106号

电    话：020-83827812

开户银行：广州市工商银行白云路支行

帐    号：360200 440900 1385770

签订日期：     年    月     日

乙     方：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

地    址：

电    话：

开户银行：

帐    号：

签订日期：     年    月     日