精准用血评估管理系统项目需求书

# 项目名称

项目名称：精准用血评估管理系统。

# 方案建设内容

方案建设内容如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精准用血评估管理系统 | 详见3.1精准用血评估管理系统 | 1项 |

# 详细配置参数

## 3.1 精准用血评估管理系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精准用血模型数据库 | 以输血业务为核心，采集患者在院内发生的临床活动相关的业务数据，包括HIS系统中出入院记录、诊断记录、医嘱记录、病历文书，手麻系统中的手术申请、手术记录、术中麻醉记录，检验记录，检查系统中的检查记录（RIS/心电/超声等）、输血系统中的申血、发血、库存记录，病案系统中的病案首页记录、病案诊断记录、病案手术记录，护理系统中的体征记录、医嘱执行等记录，建足精准用血评估模型所需数据库。 |
| 2 | 精准用血评估 | 提供精准用血评估模型并本地化部署，以心脏瓣膜置换术、升主动脉置换术等手术为例，开展手术用血信息、围术期失血量、围术期红细胞输血量分析与评估。 |
| 3 | 临床用血辅助支持 | 基于模型预测针对上述手术患者用血、发血进行预测并提示。 |
| 4 | 报表管理 | - 支持精准用血数据指标的统计信息展现及导出。 - 支持按时间段、手术级别统计用血信息。 |
| 5 | 第三方系统接口对接 | 与医院HIS、检验、手麻、输血等系统对接，实现患者基本信息、检验、手术、用血信息采集，满足精准用血模型数据库建设。 |

# 项目工期

- 自合同签订日起，需在12个月内完成项目实施工作，确保系统正常运行。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

# 集成技术及实施服务要求

- 项目实施期内承建商提供最少专职工程师1名负责本项目实施工作，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

- 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

- 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

- 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

- 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

# 后续维护服务

- 项目维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

- 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

- 维护期后的项目维护费用每年不超过合同金额的8%。

# 合同款支付方式

（一）合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二) 合同验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票以及售后服务履约承诺函后，支付合同总金额的70%。